Protokoll 03.06.2020 (Sprint Review)

* Sprint Review hat angefangen mit dem Fortschritt von dem Frontend
* Dann wurde auch der Fortschritt vom Backend gezeigt
* Landkarte läuft bei Herr Wadkien
* In dem kommenden Sprint muss die Kopplung vom Backend und Frontend erfolgen (Anmerkung vom Product Owner)
* Offene Tickets „Daten für UI bereitstellen“ und „Framework für Elemente erstellen“
* Erste Ticket wurde auf erledigt gesetzt und die fehlenden Punkte wurden in einem neuen Ticket mitaufgenommen.
* Zweites Ticket wird im nächsten Sprint mitaufgenommen.

Sprint Retro:

* + Kommunikation war deutlich besser, Tasks hinsichtlich beschreibung und AK sind besser geworden. DoD wurden eingehalten.
* + Team ist in den letzten 6 Wochen gut gewachsen
* - Verbesserungsvorschlag: Backend Team ist klein und wenn jemand Scrum Master vom Backend macht dann liegt die Verantwortung bei einer Person.
* + Gut ist das Tasks klar definiert sind und die Dokumentation der Meetings sind vorhanden.
* + Tickets beschreibungen sind besser geworden (laut Product Owner)
* - Verbesserungsvorschlag ist die Formulierung der Use Cases und das Bearbeiten der Tickets mit dem Ziel in Sicht. Projekte sind verteilt (Backend und Frontend). Je früher man die Kopplung macht desto besser merkt man was noch fehlt. Wenn Tickets nicht fertig werden können dann lieber früher mit Product Owner besprechen als Heads Up. Nicht Leute alleine in einem Thema arbeiten lassen sondern gemeinsam. (Product Owner)
* + Scrumwise wurde gut benutzt (Product Owner).
* + Laut der Dokumentation wurden die Mangeln vom ersten Sprint Review bearbeitet was sehr gut ist.